SunnyWalker

開發進度報告 Day 12–29

2026-06-01　｜　Rex　｜　Cowork + Claude

| 版本 | v1.0.0-rc1 |
| --- | --- |
| 天數完成 | Day 12 → Day 29（18 天） |
| 測試通過 | 60 pass + 1 skip |
| 功能相態 | P0–P6 全部交付 |
| 硬體阻擋 | AlarmKit entitlement 待批准 |

# 1. 專案背景

- 讓孩子說出喚醒語（語音辨識）才能關掉鬧鐘

- 家長可錄製自己的聲音當鬧鈴

- 使用 iOS 26 AlarmKit，能突破靜音/Focus 模式，在鎖屏全螢幕響鈴

# 2. 技術架構

## 2.1 技術棧

| 層 | 技術 |
| --- | --- |
| UI | SwiftUI（iOS 26+） |
| 資料 | SwiftData（Alarm、VoiceClip、WakeRecord） |
| 鬧鐘 | AlarmKit（v2）＋ UNUserNotificationCenter（v1 並行） |
| 語音 | SFSpeechRecognizer（on-device zh-TW） |
| 錄音 | AVAudioRecorder → Documents/Recordings/*.m4a |
| App Intent | StopAlarmIntent: LiveActivityIntent（鎖屏按鈕 → 前景） |
| 第三方 | ConfettiSwiftUI（spec §3.3 明確允許，唯一外部 SDK） |

## 2.2 鬧鐘響鈴流程（v2 AlarmKit）

AlarmKit 排程 → 鎖屏全螢幕響鈴 → 孩子按 Stop → StopAlarmIntent.perform() → .foreground(.immediate) 帶 App 到前景 → HomeView.onReceive(.alarmFired) → AlarmRingView

- Killed state：StopAlarmIntent 寫 UserDefaults → AppDelegate.didFinishLaunchingWithOptions 讀取

- Background state：NotificationCenter.post(.alarmFired) → HomeView.onReceive 捕獲

- Bed-side mode：BedSideManager.disable() 在 firingAlarm 設定前恢復亮度

# 3. 功能交付總覽（Day 12–29）

## P0 — AlarmKit PoC 基礎建設（Day 13）

- IPHONEOS_DEPLOYMENT_TARGET 17.0 → 26.0

- NSAlarmKitUsageDescription 加入 Info.plist

- SunnyWalker.entitlements（com.apple.developer.alarmkit）

- AlarmKitService.swift：authorization / scheduleTestAlarm / scheduleAlarm / syncAllEnabled

- PermissionManager 整合 AlarmKit auth（第一次啟動統一請求）

## P1 — 完整路由接管（Day 14–15）

- StopAlarmIntent: LiveActivityIntent + supportedModes .foreground(.immediate)

- perform()：stop alarm + UserDefaults（killed state）+ NotificationCenter（foreground）

- syncAlarm：用 alarm.id 作 AlarmKit id（upsert 語義）

- AlarmEditorView 儲存 + AlarmListView toggle 同時呼叫 AlarmKit

- sync-on-launch：HomeView.onAppear 批次同步已有鬧鐘

## P2 — AlarmTaskType（Day 16–18）

- enum AlarmTaskType: String, Codable（.voice / .button / .math）

- Alarm.taskType 改為 Optional（SwiftData migration 安全）+ effectiveTaskType computed

- AlarmEditorView segmented picker：說話關 / 按鈕關

- .button 模式：跳過語音識別，立即顯示「我起床了！」按鈕

- AlarmEditorView：.button 模式隱藏 recordingRow

## P3 — RewardView 慶祝動畫（Day 18）

- Totoro spring 彈跳進場（scale 0.3→1.0）

- 持續 ±12° 開心擺動

- 8 點星星爆發 + ConfettiSwiftUI 彩帶

- accessibilityReduceMotion：跳過所有動畫直接顯示

## P4 — 床邊模式（Day 19–20）

- BedSideManager：dim to 0.02 + isIdleTimerDisabled

- enable() 存 UserDefaults + restoreOnLaunch() 應對強制結束

- HomeView 月亮 FAB 按鈕（深色/金色主題切換）

- alarm fire 時自動 disable 恢復亮度

## P5 — 起床紀錄（Day 21–22）

- WakeRecord @Model（alarmID, alarmLabel, firedAt, wokeAt, dismissMethod）

- responseSeconds（clamped ≥0）+ responseFormatted（分秒）

- AlarmRingView handleWakeUp(dismissMethod:) 記錄 voice / button / fallback

- WakeHistoryView：@Query 降序排列、WakeRecordCard（圖示 + 反應時間）

- HomeView chart.bar FAB → ParentalGate → WakeHistoryView

## P6 — 上架準備（Day 23–29）

- AlarmEditorView 編輯模式（existingAlarm 參數）

- AlarmListView 滑動刪除 + context menu 刪除（AlarmKit cancel + UNUserNotificationCenter 清除）

- PrivacyInfo.xcprivacy（NSPrivacyTracking=false，UserDefaults+FileTimestamp API reason codes）

- Accessibility：accessibilityReduceMotion + VoiceOver labels（TotoroAvatar、mic indicator）

- AlertSound.named(.caf) 加入所有 AlarmConfiguration

- MARKETING_VERSION → 1.0.0

# 4. AlarmRingView 語音互動流程

| 步驟 | 說明 |
| --- | --- |
| 1. 進場 | TotoroAvatar 擺動 + 播放 totoro_breath.caf（18s 五聲音階鐘聲） |
| 2. 5s 等待 | Task.sleep(5s)，讓孩子完全清醒 |
| 3. 第 1/3 次 | 麥克風 pulse 動畫 + 「第1/3次，說『我起床了』！」 |
| 3a. 成功 | 語音匹配 → handleWakeUp("voice") → RewardView + WakeRecord |
| 3b. 失敗 | 「沒關係，再試一次！」1.5s → 第 2/3 次 |
| 4. 第 3/3 後 | fallback 按鈕動畫進場（0.5s tap-through guard）+ 「說不出來嗎？」 |
| 5. 主按鈕 | 「我起床了！」（常駐）可隨時觸發 handleWakeUp |

# 5. 測試覆蓋

60 pass + 1 skip（simulator 無 on-device zh-TW 語音識別，skip 屬預期）

| 測試類別 | 測試數 | 測試內容 |
| --- | --- | --- |
| SunnyWalkerSmokeTests | 1 | Bootstrap smoke |
| AlarmModelTests | 5 | CRUD、時間字串、weekday symbols |
| VoiceClipTests | 3 | 錄音路徑、格式 |
| AudioPlayer/Recorder/Sound | 8 | 播放、停止、格式驗證 |
| WakePhraseTests | 4 | 喚醒詞匹配邏輯 |
| SpeechRecognizerTests | 3+1skip | timeout 整合測試（real device only） |
| AppDelegate/Notification | 8 | pendingAlarmID、killed-state 路由 |
| GateQuestionTests | 8 | 家長關卡題目、驗證邏輯 |
| VoiceFallbackTests | 2 | fallback 狀態機（3 次失敗顯示按鈕） |
| AttemptCounterTests | 4 | 第 N/3 次 label 格式 |
| AlarmTaskTypeTests | 4 | default .voice、rawValue、Codable |
| EffectiveTaskTypeTests | 4 | nil → .voice migration、各 case 傳遞 |
| WakeRecordTests | 5 | responseSeconds、formatted、default method |
| AlarmModelEdgeCaseTests | 5 | padding、midnight、越界 weekday |

# 6. 已知問題與待辦

## 阻擋上架

| 優先 | 問題 | 說明 |
| --- | --- | --- |
| P0 | AlarmKit entitlement | 未批准前 AlarmKit API 全部 throw；v1 UNUserNotificationCenter 路徑仍可用 |
| P0 | App icon | 現為 PIL "SW" placeholder，無法上架 App Store |
| P1 | 真機 AlarmKit 驗測 | 鎖屏響鈴、靜音突破、weekly repeat 正確性尚未在實體裝置確認 |

## 低優先（不阻擋 v1）

- SpeechRecognizer @MainActor concurrency gap（recognition callback 跨 @objc 邊界，Swift 5.9 編譯通過；Swift 6 migration 時需處理）

- checkPendingAlarm() production path 在 XCTest 無法測試（UIApplication.shared.delegate 返回 nil）

- .caf 音效 1.6-1.7 MB 各（PCM 44.1kHz），若 bundle size 有壓力可改 22050Hz

- _totoro_breath.wav 臨時檔案在 Theme/Sounds/ 目錄（macOS 掛載限制無法從 Linux VM 刪除）

- AlarmKit error 目前 try? 靜默吞掉，上架前應在 UI 顯示授權失敗提示

# 7. 上架前 Checklist

|  | 項目 |
| --- | --- |
| [ ] | git tag v1.0.0-rc1 && git push origin dev/auto --tags |
| [ ] | developer.apple.com → Certificates, IDs → Identifiers → 申請 AlarmKit entitlement |
| [ ] | Xcode → Signing & Capabilities → "+ Capability" → "Alarms" |
| [ ] | 真機測試：靜音 + Focus mode 下 AlarmKit 響鈴 |
| [ ] | 真機測試：weekly repeat 跨日/跨時區正確 |
| [ ] | App icon 設計並匯入 Assets.xcassets/AppIcon（1024x1024 + 各尺寸） |
| [ ] | App Store Connect：建立 App，填 Bundle ID com.m2k.sunnywalker |
| [ ] | 填寫說明、關鍵字、年齡分級（建議 4+）、隱私政策 URL |
| [ ] | TestFlight 上傳 build，邀請家人內測 |
| [ ] | 刪除 _totoro_breath.wav：rm SunnyWalker/Theme/Sounds/_totoro_breath.wav |
| [ ] | 驗證 PrivacyInfo.xcprivacy 在 Xcode 中顯示為 Privacy Manifest |

# 8. 開發統計

| 項目 | 數值 |
| --- | --- |
| 工作天數 | 18 天（Day 12–29） |
| 新增 Swift 檔案 | 6 個（AlarmKitService, BedSideManager, WakeRecord, WakeHistoryView, StopAlarmIntent, PrivacyInfo） |
| 修改 Swift 檔案 | 15+ 個 |
| 測試通過數 | 60 pass + 1 skip |
| 測試類別 | 17 個 XCTestCase classes |
| 新增 .caf 音效 | 2 個（五聲音階鐘聲 18s + 風聲 ambient 20s） |
| Commits | 每日 commit + ring entry（部分受 HEAD.lock 影響需 Mac 手動 commit） |
| 開發環境 | Claude Cowork（無 API key，訂閱制） |

# 9. 下一步（v1.1 規劃）

## 短期（entitlement 批准後立刻）

- 真機全流程測試 + AlarmScheduler.swift 移除（v1 UNUserNotificationCenter path deprecated）

- TestFlight 內測 → 收集 family feedback

- App icon 設計定稿

## 中期（v1.1）

- P5 拓展：WakeRecord 趨勢圖（每週起床率、平均反應時間）

- P5 家長鎖改善：改用 Face ID / Touch ID 取代數學題

- AlarmTaskType .math：簡單加減法關鬧鐘模式

- 多語言：英文 (en) 本地化

## 長期（v2.0）

- VoiceClip 與 Alarm 解耦（同一錄音可供多個鬧鐘共用）

- freemium 商業模式：免費版本地存儲，付費版 iCloud 備份/同步

- Apple Watch companion（震動 + 鬧鐘延伸）

本報告由 Claude（Cowork 模式）自動生成，涵蓋 Day 12–29 全部開發工作。